
**Vertente Litorânea Paraibana - Trechos I e II**



Id Governa: 82.0 Data de referência: 30/04/2025

|  |
| --- |
| UF: PB |
| Meta: nan |
| Executor: |
| Data de início: nan |
| Data de conclusão: nan |
| Situação: Concluído |
| Empreendimento paralisado: |
| Execução física (%): |
| Valor do empreendimento: R$ 1.105.414.798,73 |
| Id Governa: 82.0 |



## Resultados:

Lote 2 inaugurado em 30/08/2024.

## Restrições:

Necessidade de readequar o Plano de Trabalho, mas sem necessidade de aumento no valor do empreendimento previsto no Novo PAC. O Lote 3 ainda não está contratado. Expectativa para o primeiro semestre de 2025. Necessidade de ajustar Termo de Compromisso da Portaria Interministerial nº 130/2013 à Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 32/2024. Recomendação jurídica para que, antes da liberação de novos recursos, seja realizada verificação dos projetos, com a respectiva análise de custos, nos termos do Decreto nº 7.983/2013.

## Observações:

Encaminhado p CAPE em 02/01/2025.

## Providências:

MIDR deve avaliar, até 31/01/2025, as pendências para adequação do termo de compromisso à Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 32/2024. MIDR e Estado formalizarem novo Plano de Trabalho, até 28/02/2025. Estado deve concluir licitação pertinente ao Lote 3 até 31/03/2025.

## Execução Financeira - NOVO PAC

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Novo PAC | Até 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023-2026 | % | Pós 2026 | Total Geral |
| Planejado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empenhado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |