**{{ titulo\_objeto }}**

**Processo SEI:** {{ processo }}| Convênio nº 792988/2013

* Convênio celebrado em 30 de dezembro de 2013 para 2ª Etapa da Ampliação da Barragem Pedro Moura Júnior, no leito do Rio Ipojuca, em Belo Jardim/PE.

**Município(s):** {{ municipios\_beneficiados }}.

**Benefícios esperados:** {{ populacao\_beneficiada }} habitantes.

**Situação/Execução:** {{ estagio\_objeto }}

**Quanto executado no atual governo:** Financeiro – R$ 0,00.

**Término Previsto:** {{ previsao\_termino }}

**Último andamento processual:**

**Ofício nº 168/2025/SNSH-MIDR:** O MIDR solicitou à Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento do Estado de Pernambuco documentação complementar, tendo em vista que os serviços medidos e pagos não puderam ser devidamente avaliados, uma vez que o Boletim de Medição Final — que deveria conter os serviços acumulados e pagos — não foi apresentado.

**Ofício nº 215/2025 - SRHS:** O MIDR está analisando a resposta da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento do Estado de Pernambuco, referente à documentação requisitada.

**Gargalo:**Conclusão da análise da documentação apresentada.

**Próximo passo:** I - Conclusão da análise da documentação apresentada, II - Programar visita técnica para a liberação da última parcela de repasse, no valor R$ 227.057, 13, conforme cronograma de desembolso do Plano de Trabalho.

**Ação Orçamentária**: 1851

**Unidade Responsável:** DOH/SNSH/MIDR

**Valor total pactuado:** {{ valor\_total\_atual }}

**Investimento federal previsto:** R$ 2.227.057,13

**Contrapartida financeira prevista:** R$ 117.213,53

**Valor orçamentário 2024:** R$ 0,00

**Valor financeiro 2024:** R$ 0,00

**Valor a empenhar (PT vigente):** {{ valor\_a\_empenhar }}

**Valor a repassar (PT vigente):** {{ valor\_a\_repassar }}

**Saldo de empenho:** {{ saldo\_empenho }}